| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в  Журавском сельском поселении на 2017 год»

за 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источни ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт наиболее загружен-ных участков дорог с асфа-льтобетонным покрытием по улицам Журавского сельского поселения | 2017 | План | 831,5 | 831,5 | 0 | 0 | 0 | 14% Срок реализации 2-3 квартал 2017г |
|  |  |  | Исполнение | 114,9 | 114,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Ремонт дорог с гравийным покрытием по улицам Журавского сельского поселения | 2017 | План | 163,2 | 163,2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 163,2 | 163,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Нанесение линий дорожной разметки, искусственных дорожных неровностей, светофоров | 2017 | план | 102,1 | 102,1 | 0 | 0 | 0 | 47,3% Расходы запланированы на 2-3 квартал 2017г |
|  |  |  | исполнение | 48,3 | 48,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Установка дорожных знаков | 2017 | план | 139,3 | 139,3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 139,3 | 139,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности движения | 2017 | план | 54,8 | 54,8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 54,8 | 54,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2017 | План | 1294,5 | 1294,5 | 0 | 0 | 0 | 40,2% |
|  |  |  | Исполнение | 520,5 | 520,5 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                             Т.П. Манько