## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2022			                                                                                                      № 11

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019-2021 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района», администрация Журавского сельского поселения Кореновского района                           п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019-2021 годы» за 2021 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                           Г.Н. Андреева

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 28.01.2022 № 11 «Об утверждении

отчета о реализации ведомственной целевой программы

«Информатизация Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2019-2021 годы» за 2021 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела                                                        В.С. Рублевская

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.01.2022 № 11

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019-2021 годы» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019-2021 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 08.11.2019 № 191 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019-2021 годы».

В 2021 году в нее были внесены изменения постановлениями администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 20.12.2021 № 206.

На финансирование мероприятий Программы  в 2021 году предусматривалось 231,0 тысяч рублей. Выделено 231,0 тысяч рублей. Освоено 231,0  тысяч рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, IP-адреса | 2021 | План | 38,6 | 38,6 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 38,6 | 38,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Создание информационных систем, установка и обслуживание программного обеспечения (Office, ЕИАС, ВИПНЕТ, ГИС ГМП) Изготовление сертификатов, ключей для программ. Оплата за сопровождение АС Поселение. Услуги по передаче отчетов ПФР и налоговых отчетов по каналам электронной связи | 2021 | План | 108,0 | 108,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 108,0 | 108,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Организация Call-центра для обслуживания населения и организаций района | 2021 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятий по повышению компьютер-ной грамотности | 2021 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по антивирусной защите, защите каналов связи, и прочие мероприятия по обслуживанию и содержанию оргтехники, приобретение расходников для оргтехники общего отдела администрации, задействованного в удовлетворении потребностей населения | 2021 | План | 16,6 | 16,6 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 16,6 | 16,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Обновление компьютерной техники, рабочих мест, оказывающих муниципальные услуги Срок реализации – на основании счетов-фактур | 2021 | План | 67,8 | 67,8 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 67,8 | 67,8 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Всего по Программе | 2021 | План | 231,0 | 231,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 231,0 | 231,0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Оценка эффективности и результативности реализации Программы

| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. изм. | План/исполнение |
| --- | --- | --- |
| Использование системы электронного документооборота (количество пользователей) | шт. | 6/10 |
| Обеспечение непрерывной работоспособности интернет-ресурсов органов местного самоуправления (шт.) | шт. | 7/10 |
| Количество рабочих станций, оснащённых современной антивирусной защитой (шт.) | шт. | 12/12 |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района

Реализация программы позволила:

повысит доверие к деятельности органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района со стороны населения (оценка на основе социологических исследований, в том числе с использованием официального сайта администрации поселения);

обеспечить рост эффективности планирования и целесообразности расходования бюджетных средств в контексте решения муниципальных стратегических задач;

обеспечить рост качества управленческих решений, в том числе в критических ситуациях;

обеспечить рост качества и удобство получения муниципальных информационных услуг;

обеспечить рост востребованности населения на рынке труда;

Формирование информационного общества в Журавском сельском поселении Кореновского района привело к глубоким социальным преобразованиям:

созданию условий для открытого взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, обеспечению информационной прозрачности и открытости муниципальных структур;

повышению доступности информации и знаний, необходимых для жизнедеятельности граждан и решения общественно значимых задач;

повышению доверия граждан к деятельности органов власти;

качественному улучшению информационной культуры населения Журавского сельского поселения Кореновского района, изменению мышления и мировоззрения

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от обеспечения информационной прозрачности и открытости муниципальных структур, а так же  повышение эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств за счет типизации и осуществления в электронной форме регламентов реализации муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, развития и использования информационных и коммуникационных технологий, сокращающих время и повышающих качество принятия управленческих решений.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                              Г.Н. Андреева