| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 2019г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ А.Л. Багаева «__» ___________ 2019г. | УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности главы Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ А.Н. Сергиенко «__» ___________ 2019г. | Главе Журавского сельского поселения Кореновского района И.В. Солодовник |
| --- | --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ведомственной целевОЙ программЫ

«Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019-2021 годы»

за 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, а также оплата услуг связи(ЮТК,РТК) | 2019 | План | 43,2 | 43,2 | 0 | 0 | 0 | 43,9,% Средства расходуются пропорционально в течении года |
|  |  |  | Исполнение | 19,0 | 19,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Создание информацион-ных систем, установка и обслуживание программного обслуживания (ЕИАС,ВИПНЕТ ГИС ГМП) Оплата за сопровождение ПК»Талисман»,АС поселение. Услуги по передаче отчетов по каналам электронной связи | 2019 | План | 73,0 | 73,0 | 0 | 0 | 0 | % 73,6% Средства расходуются пропорционально в течении года |
|  |  |  | Исполнение | 53,8 | 53,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Мероприятия по антивирусной защите и прочие мероприятия по обслуживанию и содержанию оргтехники | 2019 | План | 7,7 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 51,9% |
|  |  |  | Исполнение | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2018 | План | 123,9 | 123,9 | 0 | 0 | 0 | 61,9% |
|  |  |  | Исполнение | 76,80 | 76,80 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник финансового отдела 													А.Л. Багаева