| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 2019г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ А.Л. Багаева «__» ___________ 2019г. | УТВЕРЖДАЮ И.О. Главы Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ А.Н.Сергиенко «__» ___________ 2019г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в  Журавском сельском поселении на 2019 год»

за 6 месяцев 2019 года

| № п/п |  | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы |  |  | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источни ков |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 |  | Ремонт наиболее загружен-ных участков дорог с асфа-льтобетонным покрытием по улицам Журавского сельского поселения | 2019 |  |  | План | 967,2 | 967,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0% Срок реализации 2-3-4 квартал 2019г |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 |  | Ремонт дорог с гравийным покрытием по улицам Журавского сельского поселения | 2019 |  |  | План | 411,3 | 411,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0% Расходы запланированы на 2-3 -4 квартал 2019г |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  | Нанесение линий дорожной разметки, искусственных дорожных неровностей, светофоров | 2019 |  |  | план | 105,8 | 105,8 | 0 | 0 | 0 |  | 43,5% Расходы запланированы на 2-3 квартал 2019г |
|  |  |  |  |  |  | исполнение | 46,1 | 46,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  | Установка дорожных знаков | 2019 |  |  | план | 16,4 | 16,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0% Расходы запланированы на 2 квартал 2019г |
|  |  |  |  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 2019 |  |  | план | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0% Расходы запланированы на 2-3 -4 квартал 2019г |
|  |  |  |  |  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 |  | Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности движения | 2019 |  |  | План | 237,3 | 237,3 | 0 | 0 | 0 |  | 75,0% Расходы запланированы на 2-3 квартал 2019г |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | 178,2 | 178,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Ремонт асфалтобетонного покрытия ул. Садовая ст. Журавская |  |  | 2019 | План |  | 2585,4 | 2585,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение |  | 2585,4 | 2585,4 | 0 | 0 | 0 | 100%Расходы запланированы на 2 квартал 2019г. |  |
|  | Всего по программе |  |  | 2019 | План |  | 4330,9 | 4330,9 | 0 | 0 | 0 | 64,8% |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение |  | 2809,7 | 2809,7 |  |  |  |  |  |

Начальник финансового отдела                                                                                                                                    А.Л. Багаева