## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2019       			                                                                                         № 14

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района» администрация Журавского сельского поселения Кореновского района                              п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2018 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 21.01.2019 № 14

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Журавском сельском поселении Кореновского района

на 2016-2018 годы» за 2018 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                        М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     В.С. Рублевская

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 21.01.2019 № 14

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы»

за 2018 год

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 01.12.2015 № 198 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы».

На финансирование мероприятий Программы в 2018 году предусматривалось 3,0 тысяч рублей. Выделено 3,0 тысяч рублей. Освоено 3,0 тысячи рублей.

1.	Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализа ции Програ ммы | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выпол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федера льного бюджета | Краевого бюджета | Внебюд-жетных источни ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-ческой эффективности посредством распрост-ранения в средст-вах массовой информации данной ЦП, а так же выдающиеся достиже-ния в указанной облас-ти. Информирование насе-ления о правах и обязанностях физических лиц о требованиях, предъ-являемых к собственникам жилых домов. | 2018 | План | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | Повышение энергети-ческой эффективности систем освещения зданий муниципальной собствен-ности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные | 2018 | План | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2018 | План | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |

2.	Оценка эффективности и результативности реализации Программы

| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед.изм. | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| наличие в администрации Журавского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях: энергетических паспортов | ед. | имеется |
| наличие в администрации Журавского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях актов энергетических обследований | ед. | имеется |
| Заменено ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные всего нарастающим итогом | ед. | 136 |

2.1.	Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

2.2.	Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

3.3.	Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

4.4.	Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района.

Реализация программы позволила:

обеспечение наличия в администрации Журавского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях энергетических паспортов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

не допущение роста удельных показателей энергоемкости и энергопотребления организаций на территории поселения по сравнению с 2015 годом (базовый год);

снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Экономическая эффективность Программы выражена снижением прямых и косвенных расходов за счет снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                            И.В. Солодовник