# ПРОЕКТ

## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2020											        № 68

станица Журавская

Об утверждении  ведомственной целевой программы

«Ремонт уличного освещения Журавского сельского поселения Кореновского района на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117                           «Об утверждении Положения о порядке  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» и в целях развития  Журавского сельского поселения Кореновского района администрация Журавского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ремонт уличного освещения Журавского сельского поселения Кореновского района на 2020 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения Кореновского района (Шапошник) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                       В.С.Рублевская

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 27.05.2020 № 68 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Ремонт уличного освещения Журавского сельского поселения Кореновского района на 2020 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела                                                             А.Л. Багаева

Проект согласован:

финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист						                 Д.В.Тростянская

| Кореновского городско |  | Приложение УТВЕРЖДЕН к постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 26.05.2020 г. № 00 |
| --- | --- | --- |

- ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Ремонт уличного освещения Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2020 год»

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Ремонт уличного освещения Журавского сельского поселения Кореновского района на 2020 год» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 23.11.2006 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Разработчик Программы | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Заказчик и исполнитель мероприятий Программы | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Цели Программы | Увеличение протяженности освещенных улиц поселения, повышение качества освещения улиц и внедрение энергоэффективных источников уличного освещения Журавского сельского поселения |
| Задачи Программы | - ремонт сетей и установок наружного освещения с применением современных технологий, источников света; - снижение эксплуатационных расходов, в том числе за счет энергоэкономичности сетей и светильников наружного освещения; - увеличение протяженности освещенных улиц и дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Протяженность сетей наружного освещения, всего, 45,8 км. 2. Протяженность освещенных улиц, 24,0 км. |
| Наименование программных мероприятий | 1. Ремонт сетей уличного освещения в ст. Журавской |
| Сроки реализации Программы | 2020 год |
| Объемы и источники финансирования | Общие затраты на реализацию Программы составляют 500,0 тысяч рублей Финансирование Программы производится : - из средств краевого бюджета - 500 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение протяженности сетей наружного освещения; - увеличение протяженности освещенных улиц |

- 1. Характеристика проблемы (задачи)

Необходимость развития и совершенствования освещения поселения вызвана рядом причин:

1. Наличием значительной протяженности улично-дорожной сети, не охваченной системой уличного освещения.

2. Наличие значительного количества морально и физически устаревшего оборудования, не соответствующего современным требованиям энергетической эффективности.

3. Увеличением количества автомобильного транспорта и повышением интенсивности его движения.

4. Ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

Освещение улиц, дорог, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушения общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц поселения.

Таким образом, на сегодняшний день появляется необходимость серьезного улучшения уличного освещения станицы Журавской. Наружное освещение по своему функциональному назначению относится к благоустройству станицы.

В поселении имеются территории с полностью отсутствующим уличным освещением. Существующее освещение улиц не обеспечивает нормируемые показатели освещенности территорий. Большая часть используемых установок наружного освещения морально и физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и дополнительному расходу электроэнергии на освещение.

Внедрение передовых материалов и технологий значительно снизит потери электрической энергии в сетях, повысит надежность и качество работы сети наружного освещения.

Исходя из вышеизложенных проблем разработана настоящая Программа. Мероприятия Программы предусматривают решение вопросов ремонта системы уличного освещения на улицах поселения с учетом внедрения новых материалов и технологий.

- Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение качества и эффективности наружного освещения поселения.

Основными задачами Программы являются:

- ремонт сетей и установок наружного освещения с применением современных технологий, источников света;

- снижение эксплуатационных расходов, в том числе за счет энергоэкономичности сетей и светильников наружного освещения;

- увеличение протяженности освещенных улиц и дорог.

- Ожидаемые результаты реализации Программы

Программа предусматривает установку современного оборудования для обеспечения наружного освещения, ее реализация обеспечивает:

- увеличение протяженности сетей наружного освещения;

- - увеличение протяженности освещенных улиц.

- 4. Система программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

«Ремонт уличного освещения Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2020 год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Объем финанси-рования, тыс.руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт сетей уличного освещения в ст. Журавской, х. Казаче-Малеваном | Работы по ремонту сетей уличного освещения в станице Журавской, хуторе Казаче-Малеваном | Июнь-Декабрь 2020 г. | 500,0 | Глава Журавского сельского поселения Кореновского района А.Н. Сергиенко |
|  | Итого: |  |  | 500,0 |  |

- 5.Ресурсное обеспечение

Общие затраты на реализацию Программы составляют 500,0 тысяч рублей

Финансирование Программы производится:

- из средств краевого бюджета – 500,0 тысяч рублей;

Объемы и источники финансирования

ведомственной целевой программы

«Ремонт уличного освещения Журавского сельского поселения

Кореновского района» на 2020 год

| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2020 г | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет (на условиях софинансирования) | 500,0 | 500,0 |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 |  |  |
| Всего по программе | 500,0 | 500,0 |  |  |

- 6. Организация управления ведомственной целевой программой

Ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых ресурсов, несут исполнители Программы в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с  постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Журавского сельского поселения Кореновского района».

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации поставленных задач производится на основе целевых индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход реализации Программы, которые имеют количественные критерии оценки

Целевые индикаторы программы

| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель 2019 год | План на 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Увеличение протяженности сетей наружного освещения (км) | 24,0 | 27,2 |
| Количество установленных светильников | 0 | 29,0 |

Исполняющий обязанности

главы Журавского сельского поселения

Кореновского района							        В.С. Рублевская

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 26.05.2020 № 00 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Ремонт уличного освещения Журавского сельского поселения Кореновского района на 2020 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела                                                              А.Л. Багаева

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                      Т.И. Шапошник