## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2022			                                                                                                          № 2

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Реализация инициативного проекта «Благоустройство футбольного поля в станице Журавской, ул. Красная, б/н» в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района», администрация Журавского сельского поселения Кореновского района                       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Реализация инициативного проекта в Журавском сельском поселении Кореновского района «Благоустройство футбольного поля в станице Журавской, ул. Красная, б/н» в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год (приложение).

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                           Г.Н. Андреева

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 28.01.2022 № 2

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Реализация инициативного проекта в Журавском сельском поселении Кореновского района «Благоустройство футбольного поля

в станице Журавской, ул. Красная, б/н» в Журавском сельском

поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела                                                        В.С. Рублевская

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.01.2022 № 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Реализация инициативного проекта в Журавском сельском поселении Кореновского района «Благоустройство футбольного поля в станице Журавской, ул. Красная, б/н» в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Реализация инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 22.06.2021 № 77 «Реализация инициативного проекта «Благоустройство футбольного поля в станице Журавской, ул. Красная, б/н» в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2021 год».

В 2021 году в нее были внесены изменения постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 12.08.2021 № 22, от 20.12.2021 № 205.

На финансирование мероприятий Программы в 2021 году предусматривалось 3951,9 тысяч рублей. Выделено        3951,9  тысяч рублей. Освоено 3951,9 тысяч рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета |  | Краевого бюджета |  | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Проведение конкурсного отбора инициативных проектов | 2021 | План | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство футбольного поля в станице Журавская по ул. Красная б/н | 2021 | План | 3951,9 | 1 065,2 |  |  |  | 2 886,7 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 3951,9 | 1 065,2 | 0 |  | 2 886,7 |  | 0 |  |
| ИТОГО по Программе |  | 2021 | план | 3951,9 | 1 065,2 | 0 |  | 2 886,7 |  | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 3951,9 | 1 065,2 | 0 |  | 2 886,7 |  | 0 |  |

| - Оценка эффективности и результативности реализации Программы Показатели результативности выполнения программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Исполнение/план |
| Количество инициативных проектов | шт. | 1/1 |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района

Реализация программы позволила:

внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Журавского сельского поселения Кореновского района;

поддержка проектов развития территорий сельских поселений Журавского сельского поселения Кореновского района, основанных на местных инициативах;

поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории сельских поселений Журавского сельского поселения Кореновского района.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от обеспечения создания благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий развития эффективной государственной политики.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               Г.Н. Андреева