| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И. Шапошник « 05 » октября 2021 г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ В.С Рублевская « 05 » октября 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ ИО главы Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ В.С. Рублевская « 05 » октября 2021 г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ведомственной целевОЙ программЫ

«Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019-2021 годы»

за девять месяцев 2021 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет | 2021 | План | 43,2 | 43,2 |  |  |  | 67 % Ежемесячно |
|  |  |  | Исполнение | 28,9 | 28,9 |  |  |  |  |
| 2 | Создание информацион-ных систем, установка и обслуживание программного обслуживания (ЕИАС,ВИПНЕТ ГИС ГМП) Оплата за сопровождение ПК»Талисман»,АС поселение. Услуги по передаче отчетов по каналам электронной связи | 2021 | План | 107,5 | 107,5 |  |  |  | 79 % Ежемесячно |
|  |  |  | Исполнение | 85,0 | 85,0 |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по антивирусной защите и прочие мероприятия по обслуживанию и содержанию оргтехники | 2021 | План | 8,2 | 8,2 |  |  |  | 100 % |
|  |  |  | Исполнение | 8,2 | 8,2 |  |  |  |  |
| 4 | Обновление компьютерной техники, рабочих мест, оказывающих муниципальные услуги | 2021 | План | 80,5 | 80,5 |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2021 | План | 239,4 | 239,4 |  |  |  | 51 % |
|  |  |  | Исполнение | 122,1 | 122,1 |  |  |  |  |

Начальник финансового отдела 										                            В.С. Рублевская