## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2022                       		                                         		                               № 10

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной - целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт - автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района», администрация Журавского сельского поселения Кореновского района                           п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                     Г.Н. Андреева

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 28.01.2022 № 10 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела                                                       В.С. Рублевская

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.01.2022 № 10

ОТЧЕТ

- о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

- Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 12.11.2018 № 193 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019 год».

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 6 049,0 тысяч рублей. Выделено                                               6 049,0 тысяч рублей. Освоено 6 049,0 тысячи рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реали зации Прог раммы | План/ Испол нение | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерально го бюджета | Краево го бюдже та | Вне бюд жетных источ ников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | 2021 | План | 1 848, 9 | 1 756,4 | 0 | 92,5 | 0 | 100 % |
|  |  |  | Исполнение | 1 848, 9 | 1 756,4 | 0 | 92,5 | 0 |  |
| 1.1. | - ремонт автомобильной дороги по ул.Братская от ПК0+00 (дом № 79) до ПК3+67 в ст-це Журавской | 2021 | План | 1 848, 9 | 1 756,4 | 0 | 92,5 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 1 848, 9 | 1 756,4 | 0 | 92,5 | 0 |  |
| 1.2. | - ремонт автомобильной дороги по ул.Степная от ПК0+00 (а/д г. Кореновск - х. Казаче-Малеваный-ст-це Журавская) до ПК6+94 в ст-це Журавская | 2021 | план | 4 200,1 | 3 990,1 | 0 | 210,0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 4 200,1 | 3 990,1 | 0 | 210,0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2021 | План | 6 049,0 | 5 746,5 | 0 | 302,5 | 0 | 100 % |
|  |  |  | Исполнение | 6 049,0 | 5 746,5 | 0 | 302,5 | 0 |  |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам (кредиторская задолженность краевого бюджета)

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

- Оценка эффективности и результативности реализации Программы

| Показатели, характеризующие достижение цели |  | Факт 2021 года |
| --- | --- | --- |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, всего (км) |  | 3,7 |
| Количество ДТП, в тч.в темное время суток |  | 0 |

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района.

Реализация программы позволила:

создать более комфортные условия для проживания населения на территории Журавского сельского поселения Кореновского района;

обеспечить устойчивое функционирование автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных расходов за счет обеспечения улучшения качества дорог в Журавском сельском поселении, ослабления социальной напряженности в обществе и   повышения жизненного уровня населения.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                              Г.Н. Андреева