## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2024			                                                                                                      № 12

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района», администрация Журавского сельского поселения Кореновского района                           п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение).

2. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения Кореновского района (Шапошник) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Главы Журавского сельского поселения Кореновского района |  | Г. Н. Андреева |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 27.01.2024 № 12

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 10.11.2022 № 148 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы».

В 2023 году в программу изменения не вносились:

На финансирование мероприятий Программы  в 2023 году предусматривалось 229,6 тысяч рублей. Выделено 229,6 тысяч рублей. Освоено 229,6  тысяч рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата за предоста-вление в пользование услуги доступа к сети Интернет, а также оплата услуг связи (ЮТК, РТК) | 2023 | План | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Создание информацион-ных систем, установка и обслуживание программного обеспечения (ВИПНЕТ, ГИС ГМП) Изготовление сертификатов, ключей для программ. Оплата за сопровождение ПК «Талисман», АС Поселение. Услуги по передаче отчетов ПФР и налоговых отчетов по каналам электронной связи | 2023 | План | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Мероприятия по антивирусной защите, защите каналов связи и прочие мероприятия по обслуживанию и содержанию оргтехники, приобретение техники для общего отдела администрации, задействованного в удовлетворении потребностей населения | 2023 | План | 103,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 103,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по Программе | 2023 | План | 229,6 | 229,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 229,6 | 229,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Оценка эффективности и результативности реализации Программы

| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. изм. | План/исполнение |
| --- | --- | --- |
| Использование системы электронного документооборота (количество пользователей) | шт. | 10/10 |
| Обеспечение непрерывной работоспособности интернет-ресурсов органов местного самоуправления (шт.) | шт. | 10/10 |
| Количество рабочих станций, оснащённых современной антивирусной защитой (шт.) | шт. | 14/14 |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района

Реализация программы позволила:

повысит доверие к деятельности органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района со стороны населения (оценка на основе социологических исследований, в том числе с использованием официального сайта администрации поселения);

обеспечить рост эффективности планирования и целесообразности расходования бюджетных средств в контексте решения муниципальных стратегических задач;

обеспечить рост качества управленческих решений, в том числе в критических ситуациях;

обеспечить рост качества и удобство получения муниципальных информационных услуг;

обеспечить рост востребованности населения на рынке труда;

Формирование информационного общества в Журавском сельском поселении Кореновского района привело к глубоким социальным преобразованиям:

созданию условий для открытого взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, обеспечению информационной прозрачности и открытости муниципальных структур;

повышению доступности информации и знаний, необходимых для жизнедеятельности граждан и решения общественно значимых задач;

повышению доверия граждан к деятельности органов власти;

качественному улучшению информационной культуры населения Журавского сельского поселения Кореновского района, изменению мышления и мировоззрения

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от обеспечения информационной прозрачности и открытости муниципальных структур, а так же  повышение эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств за счет типизации и осуществления в электронной форме регламентов реализации муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, развития и использования информационных и коммуникационных технологий, сокращающих время и повышающих качество принятия управленческих решений.

| Главы Журавского сельского поселения Кореновского района |  | Г. Н. Андреева |
| --- | --- | --- |