## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2023 		           		                                                                              № 10

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района»,                            администрация Журавского сельского поселения Кореновского района              п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год (приложение).

2. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения (Шапошник) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского  района.

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                            Г.Н. Андреева

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 27.01.2023 № 10 «Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие систем наружного освещения  населенных пунктов Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела                                                        В.С. Рублевская

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 27.01.2023 № 10

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие систем наружного освещения  населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год

Ведомственная целевая программа «Развитие систем наружного освещения  населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы»  (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 12.11.2020 № 120 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Развитие систем наружного освещения  населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы».

В 2022 году в Программу были внесены изменения:

от 18.02.2022 г. № 23 «О внесении изменений в постановление администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 12.11.2020 № 120 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы»;

от 24.05.2022 г. № 66 «О внесении изменений в постановление администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 12.11.2020 № 120 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы» (с изменениями от 18.02.2022 № 23)»;

от 20.12.2022 г. № 183 «О внесении изменений в постановление администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 12.11.2020 № 120 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы» (с изменениями от 18.02.2022 № 23, от 24.05.2022 № 66)».

На финансирование мероприятий Программы в 2022 году предусматривалось 735,3 тысяч рублей. Выделено        735,3 тысяч рублей. Освоено 735,3  тысяч рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализа ции Програм мы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федераль ного бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии для наружного освещения Журавского поселения Кореновского района | 2022 | План | 557,0 | 557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 557,0 | 557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности | 2022 | План | 178,3 | 178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 178,3 | 178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по Программе | 2021 | План | 735,3 | 735,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 735,3 | 735,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Оценка эффективности и результативности реализации Программы

| Показатели результативности выполнения программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. изм. | План/исполнение |
| Недопущение повышения количества аварий наружного освещения | шт. | 0/0 |
| Уменьшение количества ДТП в темное время суток | шт. | 0/0 |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района.

Реализация программы позволила:

- создать комфортные условия для проживания населения в населенных пунктах;

- за счет качественного уровня эксплуатации повысить надежность работы сетей, снизить количество аварий наружного освещения и отказов его оборудования;

- сформировать вечерний световой облик населенных пунктов;

- за счет улучшения освещенности улиц, повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;

- обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               Г.Н. Андреева