## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2023			                                                                                                      № 9

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной - целевой программы «Газификация Журавского сельского - поселения Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района», администрация Журавского сельского поселения Кореновского района                                    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы                      «Об утверждении ведомственной целевой программы «Газификация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год (приложение).

2. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения (Шапошник) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского  района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                            Г.Н. Андреева

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 27.01.2023 № 9 «Об утверждении

отчета о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Газификация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела                                                        В.С. Рублевская

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 27.01.2023 № 9

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Газификация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Газификация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 09.02.2021 № 17.

В 2022 году в нее были внесены изменения постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 30.03.2022 № 43 «О внесении изменений в постановление администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 09.02.2021 № 17 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Газификация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2021-2023 годы» (с изменениями от 24.03.2021 № 27)».

На финансирование мероприятий Программы в 2022 году предусматривалось 159,4 тысяч рублей. Выделено        159,4 тысяч рублей. Освоено 159,4 тысяч рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета |  | Краевого бюджета |  | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 4. | Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Наименование объекта: «Строительство газораспределительного провода по ул. Южной от дома № 56 до дома № 104, ул. Братской от № дома № 113 до № дома № 165 в станице Журавской Кореновского района Краснодарского края» Срок реализации: 2 квартал 2022 года | 2022 | План | 159,4 | 159,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 159,4 | 159,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| ИТОГО по Программе |  | 2022 | План | 159,4 | 159,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 159,4 | 159,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

- Оценка эффективности и результативности реализации Программы

Показатели результативности выполнения программы

| № п/п | Наименование показателя | Факт на 01.01. 2022 г. | План 2021-2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число газифицированных домов природным газом по ул. Южной, ул. Братской в ст. Журавской (ед.) | 260 | 300 |
| 2 | Число газифицированных домов природным газом на территории Журавского сельского поселения (ед.) | 945 | 982 |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района

Реализация программы позволила улучшить условия быта и производственной деятельности населения Журавского сельского поселения Кореновского района за счет более полного обеспечения его природным газом реализация комплекса  проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на ускоренное решение социальной задачи особой значимости. Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы полной газификации поселения природным газом.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от обеспечения создания благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий развития эффективной государственной политики, ослабления социальной напряженности в обществе и повышения жизненного уровня населения.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               Г.Н. Андреева