  - АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2023				                                                                                        № 104

станица Журавская

О внесении изменений в постановление администрации

Журавского сельского поселения Кореновского района

от 17.02.2022 № 21 «Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Журавского сельского поселения

Кореновского района Краснодарского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                      № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782                          «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Журавского сельского поселения Кореновского района, администрация Журавского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 17.02.2022 № 21                                    «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» следующие изменения (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кореновские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                          Г.Н. Андреева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 15.09.2023 № 104

Изменения в приложение к постановлению администрации

Журавского сельского поселения Кореновского района

от 17.02.2022 № 21 «Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края»

1. Раздел 1.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» схемы водоснабжения и водоотведения Журавского сельского поселения Кореновского района на период с 2022 по 2030 годы» дополнить таблицей 25.1:

«Таблица 25.1  – Первоочередные мероприятия на 2024-2028 годы

| № | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | Год реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |
| З.1.1 | Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №32 до дома №56). | диаметр 76 мм, сталь, протяженность 274 м | диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 274 м | 2024 |  |
| З.1.2 | Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №56 до дома №90). | диаметр 76 мм, сталь, протяженность 450 м | диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 450 м | 2025 |  |
| З.1.3 | Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от пересечения с пер. Кубанский до дома №55). | диаметр 100 мм, асбест , протяженность 322 м | диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 322 м | 2026 |  |
| З.1.4 | Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №63 до дома №81). | диаметр 100 мм, асбест , протяженность 318 м | диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 318 м | 2027 |  |
| З.1.5 | Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №81 до дома №93). | диаметр 76 мм, сталь, протяженность 234 м | диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 234 м | 2028 |  |
| З.1.6 | Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №93 до дома №101). | диаметр 100 мм, асбест , протяженность 162 м | диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 162 м | 2028 |  |

».

2. Пункт 1.4.2 «Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения» дополнить следующими сведениями:

«

Основные объемы работ

| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №32 до дома №56). | Замена стальной трубы диаметром 76 мм, протяженностью 274 м на ПЭ диаметром 100 мм протяженностью 274 м, 13 штук переподключений абонентов, 8м ГНБ под асфальтированной дорогой, реконструкция колодца, строительство колодца |
| --- | --- |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №56 до дома №90). | Замена стальной трубы диаметром 76 мм, протяженностью 450 м на ПЭ диаметром 100 мм протяженностью 450 м, 18 штук переподключений абонентов |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от пересечения с пер. Кубанский до дома №55). | Замена асбестовой трубы диаметром 100 мм, протяженностью 322 м на ПЭ диаметром 100 мм протяженностью 322 м, 11 штук переподключений абонентов, 8м ГНБ под асфальтированной дорогой, реконструкция колодца |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №63 до дома №81). | Замена асбестовой трубы диаметром 100 мм, протяженностью 318 м на ПЭ диаметром 100 мм протяженностью 318 м, 13 штук переподключений абонентов, 8м ГНБ под асфальтированной дорогой, реконструкция колодца, строительство колодца |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №81 до дома №93). | Замена стальной трубы диаметром 76 мм, протяженностью 234 м на ПЭ диаметром 100 мм протяженностью 234 м, 8 штук переподключений абонентов, 8м ГНБ под асфальтированной дорогой |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №93 до дома №101). | Замена асбестовой трубы диаметром 100 мм, протяженностью 162 м на ПЭ диаметром 100 мм протяженностью 162 м, 7 штук переподключений абонентов, 2*8м ГНБ под асфальтированной дорогой, строительство колодца |

»

3. таблицу 26 дополнить следующими строками:

«

| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №32 до дома №56). | м | 274 |  | 510,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №56 до дома №90). | м | 450 |  | 637,32 |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от пересечения с пер. Кубанский до дома №55). | м | 322 |  | 545,94 |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №63 до дома №81). | м | 318 |  | 574,71 |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №81 до дома №93). | м | 234 |  | 389,82 |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №93 до дома №101). | м | 162 |  | 374,40 |

»

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                          Г.Н. Андреева

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 15.09.2023 № 104

«О внесении изменений в постановление администрации

Журавского сельского поселения Кореновского района

от 17.02.2022 № 21 «Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Журавского сельского поселения

Кореновского района Краснодарского края»

Проект подготовлен и внесен:

Общим отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист                               		                            Т.И. Шапошник

Проект согласован:

Ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                    Т.Ю. Золотарева