| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Газификация Журавского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год за 1-й квартал 2015 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Южной и ул.Братской в станице Журавской, Кореновского района, Краснодарского края | 2015 | План | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 Расходы запланированы на 3-4-й квартал 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «»Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Южной и ул.Братской в станице Журавской, Кореновского района, Краснодарского края» | 2015 | План | 100,00 | 100,00 |  |  |  | 0% Расходы запланированы на 2кв.2015г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание (эксплуатация газораспределительной сети) по ул.Северной в ст.Журавской | 2015 | План | 23,06 | 23,06 |  |  |  | Расходы запланированы –ежеквартально на 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2015 | План | 223,06 | 223,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             И.В. Солодовник