| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ведомственной целевОЙ программЫ

«Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы»

за 1-й квартал 2015 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Переход на использование IP телефонии и видеосвязи для работы подразделений в составе СПД АЖСПКР | 2015 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, а также оплата услуг связи(ЮТК,РТК) | 2015 | План | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 21,7% Средства расходуются пропорционально в течении года |
|  |  |  | Исполнение | 21,7 | 21,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Увеличение материально-технической базы для повышения эффективности и оперативности управления | 2015 | План | 11,00 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0% Расходы запланированы на2- 4-й кв. |
|  |  |  | Исполнение | 8,9 | 8,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Создание информационных систем, установка и обслуживаниепрограммного обслуживания(ЕИАС,ВИПНЕТ ГИС ГМП) Оплата за сопровождение ПК»Талисман»,АС поселение. Услуги по передаче отчетов по каналам электронной связи | 2015 | План | 86,00 | 86,0 | 0 | 0 | 0 | 60% Средства расходуются пропорционально в течении года |
|  |  |  | Исполнение | 52,0 | 52,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Организация Call-центра для обслуживания населения и организаций района | 2015 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятий по повышению компьютерной грамотности | 2015 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по антивирусной защите и прочие мероприятия по обслуживанию и содержанию оргтехники | 2015 | План | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 Средства расходуются пропорционально в течении года |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2015 | План | 196,0 | 196,0 | 0 | 0 | 0 | 42,1% |
|  |  |  | Исполнение | 82,6 | 82,6 | 0 | 0 | 0 |  |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               И.В.Солодовник