| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы»

за 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федера льного бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источни ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Проведение архиологических изысканий на земельном участке для строительства артскважины (центральная) в ст.Журавской, переулок Кубанский и реконструкция водопровода (1200 п.м.) в ст.Журавской по ул.Степной Краснодарского края, Кореновского района | 2018 | план | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | испол нение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Замена труб в уличной водопроводной сети ул.Южная х.Казаче-Малеваный от №132 до №174 (13 абонента) протяженностью 550 м, ст.Журавская ул.Южная от № 2 до № 45 (22 абонента) протяженностью 2400м Срок реализации – 3-4 квартал 2018 года | 2018 | план | 1100,0 | 52,4 | 0 | 1047,6 | 0 | 0% |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Приобретение насосов для артезианских скважин | 2018 | план | 126,3 | 6,1 | 0 | 120,2 | 0 | 0% |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Строительство газопровода низкого давления части ул.Южной и ул.Братской в ст.Журавской (подключение) | 2018 | план | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 16,8% |
|  |  |  | испол нение | 83,9 | 83,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Техническое обслуживание (эксплуатация газораспределительной сети) по ул.Северной в ст.Журавской | 2018 | план | 23,1 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 50% |
|  |  |  | испол нение | 11,6 | 11,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2018 | План | 1759,4 | 591,6 | 0 | 1167,8 | 0 | 5,4% |
|  |  |  | Испол нение | 95,5 | 95,5 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                                Т.П. Манько