| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Развитие систем наружного освещения населенных пунктов  Журавского сельского поселения в 2015 году»

за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии для наружного освещения Журавского поселения Кореновского района | 2015 | План | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 54% Ежемесячно на основании счетов-фактур |
|  |  |  | Исполнение | 352,2 | 352,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности | 2015 | План | 77,4 | 77,4 | 0 | 0 | 0 | 0 Расходы запланированы на 2-е полугодие 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Осмотр электроустановок и техническое присоединение новых объектов | 2015 | План | 5,8 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 5,8 | 5,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2015 | План | 733,2 | 733,2 | 0 | 0 | 0 | 49% |
|  |  |  | Исполнение | 358,0 | 358 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист

финансового отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                           Т.П. Манько