| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Развитие систем наружного освещения населенных пунктов  Журавского сельского поселения на 2016-2017 годы»

за  9 месяцев  2016 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии для наружного освещения Журавского поселения Кореновского района | 2016 | План | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 46,7% Ежемесячно на основании счетов-фактур |
|  |  |  | Исполнение | 303,7 | 303,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности | 2016 | План | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 19,9 | 19,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2016 | План | 670,0 | 670,0 | 0 | 0 | 0 | 48,2% |
|  |  |  | Исполнение | 323,6 | 323,6 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                                 Т.П. Манько