| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы»

за 3 месяца 2017 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источни ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство артск-важины (центральная) в ст.Журавской, пе-реулок Кубанский и ре-конструкция водопровода (1200 п.м.) в ст.Журавской по ул.Степной, Краснодарского края Кореновского района | 2017 | План | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0% Срок реализации 3 кв. 2017г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Проведение археоло-гических изысканий на земельном участке для строительства артск-важины (центральная) в ст.Журавской, пере-улок Кубанский и рекон-струкция водопровода (1200 п.м.) в ст.Журавской по ул.Степной, Краснодарского края Кореновского района | 2017 | План | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0% Расходы запланированы на 2 кв. 2017г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Строительство уличного газопровода низкого давления части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от №194 до № 182 | 2017 | план | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0% Расходы запланированы на 3-4 квартал 2017г |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Техническое обслуживание (эксплуатация газораспределительной сети) по ул.Северной в ст.Журавской | 2017 | план | 23,1 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 0% Расходы запланированы на 2 квартал 2016г |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Южной от № 208 до № 230 в х.Казаче-Малеваном | 2017 | план | 504,2 | 504,2 | 0 | 0 | 0 | 0% Расходы запланированы на 3-4 квартал 2017г |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2017 | План | 1637,3 | 1637,3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                                Т.П. Манько