## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 октября 2012 года				                                         № 125

станица Журавская

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой

программы «Информатизация Журавского сельского

поселения Кореновского района на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 14 сентября 2012 года № 108 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ в Журавском сельском поселении Кореновского района» и в целях развития информатизации Журавского сельского поселения Кореновского района         п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу  «Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2013-2015 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации  Журавского сельского поселения Кореновского  района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                 А.Н.Сергиенко

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист                                                                     И.В.Солодовник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 03 октября 2012 года № 125

долгосрочнАЯ муниципальнАЯ целевАЯ программА

«Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2013 – 2015 годы»

- ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района

на 2013 – 2015 годы»

| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2013– 2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». |
| Основные разработчики Программы | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий Программы | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Цели и задачи Программы | Создание единого информационного пространства Журавского сельского поселения Кореновского района, органично включенного в систему информационного пространства Кубани, условий для повышения эффективности местного самоуправления на территории поселения за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) расширение возможности доступа населения и организаций поселения к информации и муниципальным услугам за счет использования ИКТ, повышение уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики Журавского сельского поселения Кореновского района. Совершенствование и развитие информационной инфраструктуры Журавского сельского поселения Кореновского района, интеграция ее в региональную информационную инфраструктуру, формирование информационных ресурсов поселения. Обеспечение прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации Создание условий для доступности информации на основе использования ИКТ путем создания официального сайта администрации Журавского сельского поселения Кореновского района Совершенствование деятельности исполнительных и представительных органов местного самоуправления на основе использования ИКТ, формирование информационной культуры и потребностей, соответствующих информационному обществу. Создание сети пунктов коллективного доступа к информации органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы 584,0 тысячи рублей, в том числе на 2013 год - 184,0 тысяч рублей; на 2014 год - 200,0 тысяч рублей; на 2015 год - 200,0 тысяч рублей. Источник финансирования – местный бюджет |
| Контроль за выполнением Программы | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района, Совет Журавского сельского поселения Кореновского района |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Необходимость перехода к информационному обществу обусловлена тем, что в настоящее время известен и осуществляется один способ кардинального повышения человеческого интеллекта до уровня, достаточного для гуманистического решения стратегической задачи выживания и развития цивилизации. Таким способом является информатизация.

3

Информатизация - это глобальный процесс, связанный с кардинальным изменением структуры и характера мирового экономического и социального развития, с переходом к наукоемкому производству и новым видам информационного обмена.

Глобальной целью информатизации является обеспечение требуемого уровня информированности населения. Этот уровень определяется полнотой, точностью, достоверностью и своевременностью предоставления информации, необходимой каждому человеку в процессе выполнения им всех общественно значимых видов деятельности. Требования к уровню информированности вытекают из целей социально-экономического развития общества.

Особую важность приобретает информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах. Информатизация процессов управления позволяет наиболее полно учитывать как интересы населения, так и интересы отдельных предприятий и отраслей.

Основной целью информатизации управления является повышение его эффективности и оперативности за счет обеспечения возможности использования более полной, достоверной, точной и своевременной информации при выработке и принятии решений по осуществлению оперативного и всеохватывающего контроля за ходом выполнения решений и результатами управления. Это достигается автоматизацией информационных процессов в сфере управления.

Внедрение в работу органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района новых информационных технологий и средств приведет к качественному изменению процессов управления. Это позволит, в частности, быстрее и объективнее реагировать на проблемы граждан, достаточно компетентно и обоснованно выступать с новыми инициативами, более оперативно анализировать, обобщать и учитывать общественные настроения, оперативнее действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать в своей работе прогностические модели.

Информатизация управления будет способствовать реализации принципов экономической самостоятельности, укреплению авторитета органов местного самоуправления, обеспечению сбалансированности планов и пропорций социально-экономического развития, учету местных особенностей этого развития.

Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2013 - 2015 годы» позволит упорядочить информационные ресурсы поселения.

4

- Цели и задачи ДМЦП

  - Построение сети передачи данных

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района

(СПД АЖСПКР)

    - Прокладка оптоволоконного кабеля.

    - Размещение оборудования для подключения подведомственных организаций администрации поселения, подключение их к оборудованию на АТС по технологии ADSL.

    - Переподключение администрации к новой сети Internet для обеспечения доступа к ресурсам администрации.

    - Переход на использование IP телефонии и видеосвязи для работы подразделений в составе СПД АЖСПКР.

  - Обеспечение общественного доступа

к информационным ресурсам администрации поселения

    - Приведение веб-сайта zhuravskaja.ru в соответствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ  "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

    - Содержание, а так же обслуживание веб-сайта zhuravskaja.ru.

    - Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, для обеспечения более эффективного взаимодействия органов власти с гражданами и хозяйствующими субъектами поселения.

    - Увеличение материально-технической базы для повышения эффективности и оперативности управления.

    - Разработка системы приема обращений граждан в электронном виде, интеграция в систему электронного документооборота;

    - Организация Call-центра для обслуживания населения и организаций поселения.

  - Создание информационных систем

    - Внедрение электронного документооборота в администрации поселения.

    - Создание ведомственных систем культуры и муниципального управления.

    - Внедрение систем пространственных данных в работу предприятий администрации поселения.

    - Создание и ведение базы нормативных документов администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

    - Создание и ведение базы знаний по типовым обращениям граждан.

  - Повышение уровня компьютерной грамотности

    - Организация мероприятий по повышению компьютерной

5

грамотности работников администрации Журавского сельского поселения Кореновского района и подведомственных учреждений.

  - Защита информации

    - Приведение систем, содержащих персональные данные в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                          «О персональных данных».

- Сроки и этапы реализации ДМЦП

Сроки реализации  Программы рассчитаны на 2013 – 2015 годы включительно.  При  необходимости  возможна  корректировка мероприятий Программы.

- Объемы и источники финансирования

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Сумма средств, которую необходимо предусмотреть в бюджете Журавского сельского поселения Кореновского района на 2013 – 2015 годы для реализации программы составляет 584,0 тысячи рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

Структура финансирования Программы

тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Местный бюджет | 584,0 | 184,0 | 200,0 | 200,0 |
| ВСЕГО | 584,0 | 184,0 | 200,0 | 200,0 |

5. Перечень программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2013 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, всего тыс.руб | В том числе |  |  | Муниципальный заказчик | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| 1 | Построение сети передачи данных администрации Журавского сельского поселения Кореновского района | Местный бюджет | - | - | - | - | Администрация Журавского с/п Кореновского района | - Глава Журавского - с/п Кореновского района А.Н.Сергиенко |
| 2 | Внедрение системы электронного документооборота |  | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 3 | Переход на использование IP телефонии и видеосвязи для работы подразделений в составе СПД АЖСПКР |  | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Приведение веб-сайта zhuravskaja.ru в соответствие требованиям 8-ФЗ от 9.02.2009г. |  | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Содержание, а так же обслуживание веб-сайта zhuravskaja.ru |  | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 6 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, а также оплата услуг связи |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | - Глава Журавского - с/п Кореновского района А.Н.Сергиенко |
| 7 | Увеличение материально-технической базы для повышения эффективности и оперативности управления |  | 85,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |  | - Глава Журавского - с/п Кореновского района А.Н.Сергиенко |
| 8 | Оплата за сопровождение ПК «Талисман» |  | 84,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |  |  |
|  | Оплата за сопровождение АС Поселение |  | 44,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 9 | Разработка системы приема обращений граждан в электронном виде |  | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 10 | Организация Call-центра для обслуживания населения и организаций района |  | - | - | - | - |  |  |
| 11 | Создание информационных систем, установка и обслуживание программного обеспечения, ЕИАС, АРМ «Муниципал» |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 12 | Мероприятий по повышению компьютерной грамотности |  | - | - | - | - |  |  |
| 13 | Мероприятия по антивирусной защите |  | 36,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 584,0 | 184,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |

- Система организации контроля за исполнением ДМЦП

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с  постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 14 сентября 2012 года № 108 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ в Журавском сельском поселении Кореновского района».

- Ожидаемые социально-экономические результаты

от реализации ДМЦП

Реализация Программы направлена на достижение следующих социально-экономических результатов:

постоянный рост удовлетворенности населения от получения муниципальных услуг (оцениваемый в том числе по результатам регулярных социологических и маркетинговых исследований);

повышение эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств за счет типизации и осуществления в электронной форме регламентов реализации муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, а также развития и использования информационных и коммуникационных технологий, сокращающих время и повышающих качество принятия управленческих решений.

Реализация Программы также направлена на достижение

8

мотивационных результатов для информационного взаимодействия органов муниципальной власти, предприятий, организаций и населения.

В органах местного самоуправления администрации поселения ожидается получение следующих результатов:

повышение доверия к деятельности органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района со стороны населения (оценка на основе социологических исследований, в том числе с использованием официального сайта администрации поселения);

явный рост эффективности планирования и целесообразности расходования бюджетных средств в контексте решения муниципальных стратегических задач;

регламентация процессов согласованного взаимодействия органов муниципалитета при реализации функций и оказании муниципальных услуг;

ощутимый рост информационной грамотности населения, оцениваемый в соответствии с принятыми показателями системы мониторинга;

постоянный рост качества управленческих решений, в том числе в критических ситуациях.

На предприятиях и в организациях ожидается получение следующих мотивационных результатов:

повышение инвестиционной привлекательности предприятий и организаций на отечественном и международном рынках;

повышение потребительского спроса, снижение административных барьеров и транзакционных издержек;

усиление чувства причастности к процессам принятия управленческих решений;

улучшение прозрачности деятельности, качества систем поддержки решений, рост капитализации, предсказуемости и уверенности в развитии бизнеса.

Для населения ожидается получение следующих мотивационных результатов:

постоянный рост качества и удобство получения муниципальных информационных услуг;

повышение доверия к органам местного самоуправления и, как следствие, уверенности в себе и своем будущем;

рост востребованности населения на рынке труда;

Формирование информационного общества в Журавском сельском поселении Кореновского района приведет к глубоким социальным преобразованиям:

созданию условий для открытого взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, обеспечению информационной прозрачности и открытости муниципальных структур;

повышению доступности информации и знаний, необходимых для

9

жизнедеятельности граждан и решения общественно значимых задач;

повышению доверия граждан к деятельности органов власти;

качественному улучшению информационной культуры населения Журавского сельского поселения Кореновского района, изменению мышления и мировоззрения

.

| Наименование показателя | Базовый показатель за 2012 год | План 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование системы электронного документооборота (количество пользователей) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение непрерывной работоспособности интернет-ресурсов органов местного самоуправления (шт.) | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Количество рабочих станций, оснащённых современной антивирусной защитой (шт.) | 10 | 11 | 11 | 11 |

- Глава Журавского

- сельского поселения

Кореновского района                                                                       А.Н.Сергиенко