ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 24 февраля 2014 года № 40

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Газификация Журавского сельского поселения Кореновского района» на 2012-2014 годы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Работы по изготовлению ПСД на строительство газопровода низкого давления по ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном, проведение государственной экспертизы объекта | 2012 | План | 621,1 | 621,1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 621,1 | 621,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Строительство объекта «Газопроводы низкого давления по ул.Лунева от дома №56 до №4, от №160 до №74, от №196 до №260 в х.Казаче-Малеваном» за счет местного бюджета | 2013 | План | 579,4 | 579,4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 579,4 | 579,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Строительство объекта «Газопроводы низкого давления по ул.Лунева от дома №56 до №4, от №160 до №74, от №196 до №260 в х.Казаче-Малеваном» за счет добровольных пожертвований | 2013 | План | 766,5 | 766,5 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 766,5 | 766,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Авторский надзор проекта «Газопроводы низкого давления по ул.Лунева от дома №56 до №4, от №160 до №74, от №196 до №260 в х.Казаче-Малеваном» за счет местного бюджета | 2013 | План | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Ведение технического надзора за строительством, согласно проекта «Газопроводы низкого давления по ул.Лунева от дома №56 до №4, от №160 до №74, от №196 до №260 в х.Казаче-Малеваном» за счет местного бюджета | 2013 | План | 20,1 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 20,1 | 20,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Комплекс работ по врезке в подземные газопроводы, и пуско-наладочные работы по объекту «Газопроводы низкого давления по ул.Лунева от дома №56 до №4, от №160 до №74, от №196 до №260 в х.Казаче-Малеваном» за счет местного бюджета | 2013 | План | 86,8 | 86,8 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 86,8 | 86,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Работы по изготовлению ПСД и строительству газопровода низкого давления по ул.Южной в ст.Журавской, проведение государственной экспертизы объекта за счет добровольных пожертвований | 2013 | План | 196,0 | 196,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 196,0 | 196,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Эксплуатация сети «Подземный газопровод низкого давления по ул.Северной в ст.Журавской» за счет местного бюджета | 2013 | План | 23,1 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 23,1 | 23,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего | 2012 | План | 621,1 | 621,1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 621,1 | 621,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего | 2013 | План | 1701,9 | 1701,9 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 1701,9 | 1701,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе |  | План | 2323,0 | 2323,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 2323,0 | 2323,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             А.Н. Сергиенко