ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 24 февраля 2014 года № 46

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2013–2015 годы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Внедрение системы электронного документооборота | 2013 | План | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Содержание, а так же обслуживание веб-сайта zhuravskaja.ru | 2013 | План | 42,52 | 42,52 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 42,52 | 42,52 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, а также оплата услуг связи | 2013 | План | 35,4 | 35,4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 35,4 | 35,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Увеличение материально-технической базы для повышения эффективности и оперативности управления | 2013 | План | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Оплата за сопровождение ПК «Талисман» | 2013 | План | 39,34 | 39,34 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 39,34 | 39,34 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Оплата за сопровождение АС Поселение | 2013 | План | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Создание информационных систем, установка и обслуживание программного обеспечения VIP NET, ЕИАС, АРМ «Муниципал» | 2013 | План | 33,51 | 33,51 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 33,51 | 33,51 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Мероприятия по антивирусной защите | 2013 | План | 7,23 | 7,23 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 7,23 | 7,23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего | 2013 | План | 214,0 | 214,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 214,0 | 214,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Н. Сергиенко