## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2015 года				                                             № 19

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2014 год» за 2014 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 29 июня 2011 года № 82 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района»,                            п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2014 год» за 2014 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В.Солодовник

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 18 февраля 2015 года №  19

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2014 год» за 2014 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                        М.А.Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И.Шапошник

ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     В.С.Рублевская

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 18 февраля 2015 года № 19

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов

Журавского сельского поселения Кореновского района на 2014год» за 2014 год

Ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»  (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 05 декабря 2013 года № 192 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2014 год».

В 2014 году в нее были внесены изменения постановлениями администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 18 февраля 2014 года  № 32 и от 16 мая 2014 года № 96, от  20 октября 2014 год № 182, от 26 декабря 2014 года № 230).

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 741,0 тысячи рублей. Выделено 741,0 тысяч рублей. Освоено 741,0 тысячи рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  |  | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | КБ |  | Внебюджет-ных источников |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Изготовление технических паспортов на объекты недвижимости по объектам водоснабжения | 2014 | План | 61,8 | 61,8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% Изготовление технических паспор-тов |
|  |  |  | Исполнение | 61,8 | 61,8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Изготовление ПСД на строительство артскважины МТМ (центральная) №58036 и прочие подготовительные работы | 2014 | План | 679,2 | 679,2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% Изготовление ПСД |
|  |  |  | Исполнение | 679,2 | 679,2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Всего по Программе | 2014 | План | 741,0 | 741,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 741,0 | 741,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Эффективность реализации программы: результаты реализации мероприятий Программы оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района.

Реализация программы позволила:

изготовить ПСД на строительство артскважины  МТМ (центральная) №58036 и провести прочие подготовительные работы, изготовить технические паспорта на объекты недвижимости по объектам водоснабжения. Наличие ПСД на строительство артскважины позволить администрации поселения вступить на условиях софинансирования в

3

федеральную  целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Экономическая эффективность Программы выражена снижением в будущих периодах расходов на строительство артскважины посредством привлечения средств из других уровней бюджетов, тем самым направление сэкономленных средств местного бюджета  на другие, не менее приоритетные полномочия.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             И.В.Солодовник