## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2016                                       	                            	                                             № 20

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2015 год» за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2015 год» за 2015 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 11.02.2016 №  20

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2015 год» за 2015 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                       М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                      Т.И. Шапошник

ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     В.С. Рублевская

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 11.02.2015 № 20

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов

Журавского сельского поселения Кореновского района на 2015 год» за 2015 год

Ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»  (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 02.12.2014 № 215 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2015 год».

В 2015 году в нее были внесены изменения постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 16.12.2015 № 243.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 26,8 тысячи рублей. Выделено 26,8 тысяч рублей. Освоено 26,8 тысячи рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализа ции Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федера льного бюджета | Краево го бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Окончательные работы по подготовке к строи-тельству артскважины (центральная) в ст.Журавской, переулок Кубанский и реконструкции водопровода (1200 п.м.)в ст.Журавской по ул.Степной Краснодарского края, Кореновского района | 2015 | План | 26,8 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 26,8 | 26,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2015 | План | 26,8 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 26,8 | 26,8 | 0 | 0 | 0 |  |

2.Оценка эффективности и результативности реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Плановый показатель по 2015 году (кол-во) | фактическийпоказатель по 2015 году (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  |
| 1. | Снижение потребления электроэнергии на подъем воды из артезианских скважин Журавского сельского поселения Кореновского района (тКВТ/ч) | 110 | 130 |
| 2. | Снижение числа порывов водопроводных сетей в расчете на 1 км. | 0,5 | 90 порывов /56,9 км = 1,6 |

  - Результативность реализации Программы равна 5 баллам. Не достигнут планируемый результат.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 3 баллам. Из-за деффицита бюджета финансирование программы в течении года  снижалось.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 0 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 8 баллов, что соответствует низкой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Наряду с тем, что эффективность Программы низкая, финансовый отдел администрации Журавского сельского поселения Кореновского района вносит предложение главе Журавского сельского поселения Кореновского района об увеличении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию подобной Программы.

В очередном финансовом году необходимо:

Закончить изготовление ПСД на строительство артскважины  МТМ (центральная) №58036 и провести прочие подготовительные работы, изготовить технические паспорта на объекты недвижимости по объектам водоснабжения. Наличие ПСД на строительство артскважины позволить администрации поселения вступить на условиях софинансирования в федеральную  целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             И.В. Солодовник