## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018	                             	                                                                                       № 213

станица Журавская

О внесении изменений в постановление администрации

Журавского сельского поселения Кореновского района

от 08.12.2015 № 222 «Об утверждении ведомственной

целевой программы «Устойчивое развитие сельских

территорий Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2016-2018 годы»

(с изменениями от 23.03.2016 № 60, от 21.06.2016 № 116,

от 22.11.2016 № 210, от 13.12.2016 № 228, от 20.02.2017 № 27,

от 06.06.2017 № 104, от 21.08.2017 № 150, от 25.12.2017 № 239,

от 18.05.2018 № 93, от 26.06.2018 № 113, от 21.08.2018 № 143)

В целях реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации                   на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и в соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25.06.2015 № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»  администрация Журавского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Журавского    сельского поселения Кореновского района от 08.12.2015 № 222                                 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» (с изменениями от 23.03.2016 № 60, от 21.06.2016 № 116, от 22.11.2016 № 210, от 13.12.2016 № 228, от 20.02.2017 № 27, от 06.06.2017 № 104, от 21.08.2017 № 150, от 25.12.2017 № 239, от 18.05.2018 № 93, от 26.06.2018 № 113, от 21.08.2018 № 143) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 4011,6 тыс.рублей из бюджета поселения, в том числе:

2

| Наименование | всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация | 1 432,4 | 288,0 | 945,1 | 199,3 |
| Водоснабжение | 2 579,2 | 51,9 | 373,0 | 2 154,3 |
| всего | 4 011,6 | 339,9 | 1 318,1 | 2 353,6» |

1.2. раздел 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» и раздел 4 «Ресурсное обеспечение мероприятий» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 17.12.2018 № 213

«О внесении изменений в постановление администрации

Журавского сельского поселения Кореновского района

от 08.12.2015 № 222 «Об утверждении ведомственной

целевой программы «Устойчивое развитие сельских

территорий Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2016-2018 годы»

(с изменениями от 23.03.2016 № 60, от 21.06.2016 №116,                                      от 22.11.2016 № 210, от 13.12.2016 № 228, от 20.02.2017 № 27,

от 06.06.2017 № 104, от 21.08.2017 № 150, от 25.12.2017 № 239,

от 18.05.2018 № 93, от 26.06.2018 № 113, от 21.08.2018 № 143)

Проект подготовлен и внесен:

финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

начальник отдела                                                                               М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                      Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 17.12.2018  № 213

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 15.12.2016  № 234

«3.Перечень программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы Журавского сельского

поселения Кореновского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирова ния | Объем финанси-рования, всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация проектно-сметной документации по строительству артскважины (центральная) в ст.Журавской, переулок Кубанский и рекон-струкция водопровода (1200 п.м.) в ст.Журав-ской по ул.Степной, Краснодарского края Кореновского района Срок реализации – 4 квартал 2017 и 2018 года | местный бюджет | 147,0 |  | 98,0 | 49,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 147,0 |  | 98,0 | 49,0 |
| 1.2 | Проведение археоло-гических изысканий на земельном участке для строительства артс-кважины (центральная) в ст.Журавской, переулок Кубанский и реконструкция водопровода (1200 п.м.) в ст.Журавской по ул.Степной, Краснодарского края Кореновского района Срок реализации-2 квартал 2016-2018 годов | местный бюджет | 51,9 | 51,9 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 51,9 | 51,9 | 0,0 |  |
| 1.3 | Замена труб в уличной водопроводной сети |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ул.Южная х.Казаче-Малеваный от №176 до №242, протяженностью 1780м (22 абонента) Срок реализации – 3-4 квартал 2017 года | местный бюджет | 250,0 |  | 250,0 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 250,0 |  | 250,0 |  |
| 1.3.2 | х.Казаче-Малеваный ул.Южная от №132 до №174 (13 абонента) протяженностью 550 м ст.Журавская ул.Южная от № 2 до № 45 (22 абонента) протяженностью 2400м ст.Журавская ул.Степная от № 95а до № 127 (21 абонент) протяженностью 520м ст.Журавская ул.Степная от № 19 до водонапорной башни (157 абонентов) протяженностью 1100м ст.Журавская ул.Степная от № 41а до № 65а (17 абонентов) протяженностью 490м Срок реализации – 3-4 квартал 2018 года | местный бюджет | 94,6 |  |  | 94,6 |
|  |  | краевой бюджет | 1808,2 |  |  | 1808,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1902,8 |  |  | 1902,8 |
| 1.4 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения по Журавскому сельскому поселению Срок реализации – 1-3 квартал 2017 года | местный бюджет | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 25,0 |  | 25,0 |  |
| 1.5 | Приобретение насосов для артезианских скважин Срок реализации – 3-4 квартал 2018 года | местный бюджет | 10,7 |  |  | 10,7 |
|  |  | краевой бюджет | 191,8 |  |  | 191,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 202,5 |  |  | 202,5 |
| ВСЕГО ПО мероприятию –ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | местный бюджет | 579,2 | 51,9 | 373,0 | 154,3 |
|  |  | краевой бюджет | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2579,2 | 51,9 | 373,0 | 2154,3 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Топосъемка и выполнение работ по планировке территории для строительства газопровода низкого давления по ул.Южной и ул.Братской в ст.Журавской Срок реализации – 4 квартал 2018 года | местный бюджет | 50,0 |  |  | 50,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 50,0 |  |  | 50,0 |
| 2.2 | Изготовление проектно-сметной документации по строительству уличного газопровода низкого давления части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от № 194 до № 182(в тч изготовление проекта планировки территории, изготовление ПСД и прохождение государственной экспертизы проекта) Срок реализации – январь – декабрь 2016 года | местный бюджет | 136,1 | 136,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 136,1 | 136,1 |  |  |
| 2.3 | Изготовление технического плана по уличного газопровода низкого давления части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от № 194 до № 182 Срок реализации – март 2018 года | местный бюджет | 11,6 |  |  | 11,6 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 11,6 |  |  | 11,6 |
| 2,4 | Комплекс работ по подключению газопроводов низкого давления части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от №194 до № 182 и по ул.Южной от № 208 до № 230 Срок реализации – март 2018 года | местный бюджет | 83,9 |  |  | 83,9 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 83,9 |  |  | 83,9 |
| 2.5 | Строительство уличного газопровода низкого давления части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от №194 до № 182 Срок реализации – июль-декабрь 2017 года | местный бюджет | 302,7 |  | 302,7 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 302,7 |  | 302,7 |  |
| 2.6 | Техническое обслуживание (эксплуатация газораспределительной сети) по ул.Северной в ст.Журавской Срок реализации –ежеквартально | местный бюджет | 12,9 | 2,2 | 5,9 | 4,8 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 12,9 | 2,2 | 5,9 | 4,8 |
| 2.7 | Работы по выполнению топографической съемки земельного участка для строительства газопровода низкого давления по ул.Южной от № 208 до № 230 в х.Казаче-Малеваном Срок реализации -3 квартал 2016 года | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 2.8 | Изготовление ПСД на строительство газопровода низкого давления по ул.Южной от № 208 до № 230 в х.Казаче-Малеваном Срок реализации -3 квартал 2016 года | местный бюджет | 99,7 | 99,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 99,7 | 99,7 |  |  |
| 2.9 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Южной от № 208 до № 230 в х.Казаче-Малеваном Срок реализации -3 квартал 2017 года | местный бюджет | 538,5 |  | 538,5 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 538,5 |  | 538,5 |  |
| 2.10 | Актуализация проектно-сметной документации по строительству газопровода низкого давления по ул.Южной и ул.Братской в ст.Журавской Срок реализации -4 квартал 2017 и 2018 года | местный бюджет | 147,0 |  | 98,0 | 49,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 147,0 |  | 98,0 | 49,0 |
| ВСЕГО ПО мероприятию – ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  | местный бюджет | 1 432,4 | 288,0 | 945,1 | 199,3 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1 432,4 | 288,0 | 945,1 | 199,3 |
| Итого по программе |  | местный бюджет | 2 011,6 | 339,9 | 1318,1 | 353,6 |
|  |  | краевой бюджет | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 4011,6 | 339,9 | 1318,1 | 2353,6 |

4. Ресурсное обеспечение мероприятий

Общий объем финансирования по реализации программы составляет  4011,6 тыс. рублей из бюджета поселения, в том числе:

| Наименование | всего | 2016г | 2017г | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация | 1432,4 | 288,0 | 945,1 | 199,3 |
| Водоснабжение | 2579,2 | 51,9 | 373,0 | 2154,3 |
| всего | 4011,6 | 339,9 | 1318,1 | 2353,6» |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник