## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017 		           		                                                                              № 40

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2017 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района»,                            администрация Журавского сельского поселения Кореновского района              п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие систем наружного освещения  населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2017 годы» за 2017 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 28.02.2018 № 40

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Развитие систем наружного освещения  населенных

пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района

на 2016-2017 годы» за 2017 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                       М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     В.С. Рублевская

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.02.2018 № 40

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие систем наружного освещения  населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2017 году» за 2017 год

Ведомственная целевая программа «Развитие систем наружного освещения  населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2017 годы»  (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 08.12.2015 № 216 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Развитие систем наружного освещения  населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2017 годы».

В 2017 году в нее были внесены изменения постановлениями администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 21.08.2017  № 149, от 25.12.2017 № 240).

На финансирование мероприятий Программы в 2016 году предусматривалось 770,8 тысяч рублей. Выделено 770,8 тысяч рублей. Освоено 770,8 тысяч рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии для наружного освещения Журавского поселения Кореновского района | 2017 | План | 620,4 | 620,4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 620,4 | 620,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности | 2017 | План | 148,2 | 148,2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 148,2 | 148,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Опломбировка счетчика узла учета электроэнергии в х.Казаче-Малеваном | 2017 | План | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2017 | План | 770,8 | 770,8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 770,8 | 770,8 | 0 | 0 | 0 |  |

- Оценка эффективности и результативности реализации Программы

| Показатели результативности выполнения программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед.изм. | План/исполнение |
| Недопущение повышения количества аварий наружного освещения | шт. | 0/0 |
| Уменьшение количества ДТП в темное время суток | шт. | 0/0 |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района.

Реализация программы позволила:

- создать комфортные условия для проживания населения в населенных пунктах;

- за счет качественного уровня эксплуатации повысить надежность работы сетей, снизить количество аварий наружного освещения и отказов его оборудования;

- сформировать вечерний световой облик населенных пунктов;

- за счет улучшения освещенности улиц, повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;

- обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             И.В. Солодовник