## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2018                                                                                                                                № 77

станица Журавская

О внесении изменений в постановление администрации

Журавского сельского поселения Кореновского района

от 01.12.2015 № 198 «Об утверждении ведомственной  целевой

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении

Кореновского района на 2016-2018 годы»

С целью приведения нормативных актов администрации поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация Журавского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 01.12.2015 № 198 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы», изменения, изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения Кореновского района (Рублевская) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                    И.В. Солодовник

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 09.04.2018 № 77

«О внесении изменений в постановление администрации

Журавского сельского поселения Кореновского района

от 01.12.2015 № 198 «Об утверждении ведомственной  целевой

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

ведущий специалист                                                                         М.А. Боровец

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                      Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 09.04.2018 № 77

- ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы»

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» |
| Заказчик Программы | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Координатор Программы | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Разработчик Программы | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Основные цели и задачи Программы | Сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение уличного освещения, а также муниципальных учреждений, экономия средств бюджета и предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования, снижение потребления энергетических ресурсов. |
| Срок реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы 9,0 тысяч рублей, в том числе на 2016 год - 3,0 тысяч рублей; на 2017 год - 3,0 тысяч рублей на 2018 год - 3,0 тысяч рублей. Источник финансирования – местный бюджет |
| Исполнитель Программы | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: Повышение уровня информированности населения об установленных Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, и иных требованиях Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; повышение энергетической эффективности систем освещения объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные - за период 2016-2018 годы планируется закупка материалов на сумму 9,0 тыс. рублей. Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде: формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов; внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения. повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

В условиях роста тарифов на энергоносители, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в социальной и жилищной сферах, а также других сферах поселкового хозяйства непрерывно повышается. В 2006 году приборы учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы, жилищном комплексе, практически отсутствовали. Не было ни одного прибора учета потребления воды. Оснащенность приборами учета по холодной воде составляла всего 2-3 % от необходимого. Система энергоснабжения и энергопотребления на территории Журавского сельского поселения Кореновского района имеет раздробленную структуру. Собственность источников энергоснабжения, передаточных устройств и собственность потребителей раздроблена, что при проведении работ по технической реконструкции и оптимизации системы энергоснабжения приводит к столкновению экономических интересов различных предприятий, учреждений и организаций. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие потери энергии при транспортировке энергоресурсов и не обоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует экономическая заинтересованность предприятий жилищно-коммунального комплекса и учреждений в бюджетной сфере к реализации энергосберегающих мероприятий.

Потребность по оплате за электроэнергию  в 2015 году составила–460,3 тысяч рублей (уличное освещение 77356 кВт*час*). Реализация политики энергосбережения на территории Журавского сельского поселения Кореновского района основана на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат бюджетных средств.

Характеристика систем учета уличного  освещения

| № абонентской ТП(№ питающего фидера, группы, ячейки) | Марка счетчика | Класс точности | Тип включения (прямого/трансформаторного)/ тип светильника | Количество светильников данного типа, шт. |  |  | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Степная ЖВ-7 ТП760 | ЖКУ- энергосберегающий | 1 | прямой ТП-758 | 21 |  | 06.02.2018 |  |
| ул.Северная ЖВ-7 ТП752 | ЖКУ- энергосберегающий | 1 | прямой ТП-751 | 31 | 06.02.2018 |  |  |
| ул.Полевая ЖВ-7 ТП752 | ЖКУ-энергосберегающий | 1 | прямой ТП-756 | 6 | 06.02.2018 |  |  |
| ул.Садовая ЖВ-3 ТП707,708 | ЖКУ-энергосберегающий | 1 | прямой ТП-708,707 | 20 | 06.02.2018 |  |  |
| ул.Красная ЖВ-7 ТП752 | ЖКУ-энергосберегающий | 1 | прямой ТП-752 | 19 | 06.02.2018 |  |  |
| ул.Братская ЖВ-7 ТП711 | ЖКУ-энергосберегающий | 1 | прямой ТП-711 | 8 | 06.02.2018 |  |  |
| ул.Лунева х.К-Малеваный ЖВ-5 ТП733 | ЖКУ-энергосберегающий | 1 | прямой ТП-733 | 19 | 06.02.2018 |  |  |
| ул.Лунева х.К-Малеваный ЖВ-5 ТП737 | ЖКУ-энергосберегающий | 1 | прямой ТП-737 | 12 | 06.02.2018 |  |  |

Справка о потреблении электроэнергии уличное освещение

Общие данные (2015 год)

Поставщик электроэнергии - ОАО "Кубаньэнерго"

Тип тарификации – одноставочный

Тариф (без НДС) 2015 год руб/кВтч.- 5,91

Тариф (без НДС) 2016 год руб/кВтч-7,74

Тариф (без НДС) 2017 год руб/кВтч – 8,27

| Потребление электроэнергии, кВт*ч - уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ме сяц /год | январь | февраль | март | апре ль | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | нояб рь | декабрь | год |
| 2015 | 10481 | 7049 | 7778 | 5668 | 4558 | 2946 | 4896 | 4065 | 9341 | 5910 | 6815 | 7849 | 77356 |
| 2016 | 7253 | 6493 | 5421 | 4387 | 3453 | 3026 | 3536 | 3902 | 4071 | 5676 | 6460 | 6944 | 60612 |
| 2017 | 9322 | 6859 | 7121 | 5360 | 3920 | 2667 | 3607 | 4665 | 6111 | 7130 | 8001 | 10284 | 75047 |
| Оплата за электроэнергию, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ме сяц /год | январь | февраль | март | апре ль | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | нояб рь | декабрь | год |
| 2015 | 61942 | 41660 | 45968 | 33497 | 26938 | 17411 | 28935 | 24024 | 55205 | 34928 | 40246 | 46387 | 460320 |
| 2016 | 53268 | 49062 | 40939 | 31431 | 25313 | 21799 | 27457 | 31606 | 31846 | 45586 | 52372 | 58382 | 469063 |
| 2017 | 68762 | 55958 | 52688 | 42310 | 29222 | 26202 | 30262 | 39630 | 53071 | 62320 | 70039 | 90194 | 620665 |

Решение проблем энергосбережения в каждой организации, предприятии осуществляющем регулируемые виды деятельности требует согласования основных направлений деятельности на основе использования единой нормативно-правовой и методической базы.

Специфика повышения энергоэффективности по разным направлениям деятельности вызывает необходимость выделения следующих направлений по реализации программных мероприятий:

Повышение энергоэффективности в электроснабжении;

Нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности

2. Основные цели и задачи Программы

Цели: Реализация энергосберегающей политики на территории поселения;

Обеспечение точности, достоверности и единства учета отпускаемых и

потребляемых энергетических ресурсов;

Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов (малые люминисцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные лампы).

Задачи:

Анализ фактического энергопотребления на объектах администрации Журавского сельского поселения Кореновского района, организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности;

Формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов;

Оснащение объектов администрации Журавского сельского поселения Кореновского района, предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций финансируемых из местного бюджета приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов;

Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

Использование энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих снижение затрат на энергоресурсы, в том числе строительных и теплозащитных материалов и т.д.

Проведение энергоаудита эксплуатируемых зданий и сооружений финансируемых из местного бюджета предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности Журавского сельского поселения Кореновского района;

Обучение персонала учреждений и предприятий по вопросам энергосбережения;

В настоящее время расчет за потребляемые энергоресурсы администрацией Журавского сельского поселения, а также всеми подведомственными бюджетными учреждениями, производится полностью с использованием приборов учета.

3. Перечень программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в Журавском сельском

поселении Кореновского района на 2016-2018 годы»

тыс. рублей

| № п/п | наименование мероприятия | источники финанси-рования | объем финанси-рования, всего | В том числе |  |  | Срок реализации | Муници-пальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1. | Информационное обеспечение мероприятий по энергобсережению и повышению энергетической эффективности посредством распространения в средствах массовой информации данной целевой программы, а так же выдающиеся достижения в указанной области, в том числе зарубежные. | Мест-ный бюд-жет | 2,0 | 2,0 |  |  | 1 квартал 2016 года | Админис-трация Журавс-кого с/п Кореновс-кого района |
| 2. | Социальная реклама в области энергосбере-жения. Информирование населения о правах и обязанностях физических лиц, о требованиях , предъявляемых к собственникам жилых домов. | Без финансирования |  |  |  |  | постоянно | Админис-трация Журавс-кого с/п Кореновс-кого района |
| 3 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | Мест-ный бюд-жет | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2016г.- 2 квартал; 2017г- 2 квартал; 2018г- 2 квартал. | Админис-трация Журавс-кого с/п Кореновс-кого района |
| ВСЕГО |  |  | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |

4. Оценка эффективности  расходования бюджетных средств,

в течение всего срока реализации программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

Повышение уровня информированности населения об установленных Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, и иных требованиях Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закупка информационного стенда для размещения нормативных документов;

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Выполнение программы позволит повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Целевые  показатели,  отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов (отношение количества объектов, подключенных к электрическим сетям электроснабжения - Питающие подстанции (питающего фидера, группы, ячейки) 8 единиц, в течение трех последних лет  без изменения, этот показатель  планируется и на 2016-2018 годы.

Целевые  показатели,  отражающие обеспеченность узлами учета также на протяжении трех последних лет без изменения, т.е. в динамике  уровень  этого показателя  в 2018 году планируется на уровне - 23 единиц.

Необходимо отметить, что происходит расширение сети (увеличивается количество подключенных светильников 130 единиц в 2015 году, 136 единиц в 2017 году), не смотря на  незначительные изменения в численности  проживающего населения на территории поселения 3409 человек в 2015 году, 3412 человек  в 2017 году, 3414 чел. (планируется) в 2018 году.

Расход электрической  энергии на снабжение уличного освещения 460,3 тысяч рублей (оплата за уличное освещение  в 2015 году) /3409 человек (число жителей поселения). Таким образом,  в 2015 году на 1 жителя  поселения по уличному освещению составляет 135 рублей, в 2017 году 620,7 тыс.рублей  /3412 человек (число жителей поселения), таким образом  на 1 жителя  поселения по уличному освещению составляет 182 рублей, в 2018 году планируется за счет  реконструкции существующий системы уличного освещения (ввод дополнительных  светильников, но вместо ДРЛ , установка энергосберегающих ламп) данный показатель снизить до уровня 150 рублей на 1 жителя.

Отношение расходов на приобретение электроэнергии к объему потребленной электроэнергии:

Уличное освещение в 2015 году данный показатель  составил 5,95, в 2016 году – 7,73 – рост 2,9%, в 2017 году – 8,3 соответственно. На 2018 год данный показатель планируется  -8,5.

Доля объема  электрической энергии, расчеты за которую производятся с использованием узлов учета 100% и по уличному освещению и по администрации поселения. Данный показатель планируется в 2018 году также на уровне 100%.

К сожалению теплоэнергия не используется, водоснабжения здания нет.

| Наименование показателя | Базовый показатель за 2015 год | План 2016,2017,2018 годы |
| --- | --- | --- |
| наличие в администрации Журавского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях: энергетических паспортов | Энергетический паспорт на объекты администрации Журавского сельского поселения\ имеется | Энергетический паспорт на объекты администрации Журавского сельского поселения\ имеется |
| наличие в администрации Журавского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях актов энергетических обследований | имеется | имеется |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | 130 шт. светильников уличного освещения, в том числе 50 шт. энергосберегающие | 130,136,136 шт. светильников уличного освещения, в том числе 56,63,70 шт. энергосберегающие |

Базовый показатель в 2015 году 130 светильников, в том числе: 50 шт. энергосберегающие  лампы, введенные в эксплуатацию в 2015 году.

Расчет годового  потребления электроэнергии и планируемой экономии денежных средств при повременном учете  функционирования ламп:

| Месяц | Время работы ламп, по нормативам | Расход электроэнергии в месяц ДРЛ 0,250 кВт *50шт. при повременном учете | После установки энергосберегающих ламп расход электроэнергии |  | Разница между первоначальным расходом и расходом после установки энергосберегающих 20 ламп, квт | Экономия, рублей(8,27) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДРЛ 20шт. по мощности 0,25 кВт | Энергосберегающие лампы 20 шт. по мощности 0,032 кВт |  |  |
| январь | 501 | 6262 | 2505 | 320 | 2185 | 18069 |
| февраль | 476 | 5950 | 2380 | 304 | 2076 | 17168 |
| март | 377 | 4712 | 1885 | 241 | 1644 | 13595 |
| апрель | 265 | 3313 | 1325 | 170 | 1155 | 9551 |
| май | 240 | 3000 | 1200 | 154 | 1046 | 8650 |
| июнь | 201 | 2512 | 1005 | 128 | 877 | 7252 |
| июль | 223 | 2787 | 1115 | 142 | 973 | 8046 |
| август | 279 | 3488 | 1395 | 179 | 1216 | 10056 |
| сентябрь | 377 | 4713 | 1885 | 241 | 1644 | 13595 |
| октябрь | 420 | 5250 | 2100 | 268 | 1832 | 15150 |
| ноябрь | 467 | 5838 | 2335 | 299 | 2036 | 16837 |
| декабрь | 521 | 6513 | 2605 | 333 | 2272 | 18789 |
|  |  |  |  |  |  | 156758 |

Справочно: планируется установка  энергосберегающих ламп в втором квартале 2018 года. Расчет экономии произведен  при условии, что  лампы накаливания  (ДРЛ 250) работали  все нормативное время (теоритически - без поломок и отключений), а также за счет введения в работу энергосберегающих ламп. Фактически в 2017 году расчеты  за потребленную электроэнергию производились  не повременно (уличное освещение  на территории Журавского сельского поселения  оснащено реле регуляции интенсивности уличного освещения), в общем объеме электроэнергии, используемой на уличное освещение доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составляет 100% (установлены 23 приборов учета).

С учетом  имеющегося оборудования по энергосбережению правильнее будет произвести аналогичный  расчет по фактическому расходу электрической электроэнергии. При фактическом расходе электрической энергии в 2017 году - 75047 кВт*час*,  функционировали 136 ламп,  из них 73 шт.  ДРЛ 250 ВТ и 63 шт. энергосберегающие  лампы  мощностью 32 ВТ.  Итоговая мощность всех ламп в 2017 году: 73 шт. х 0,250 кВт =18,25 квт +63 шт. х 0,032 квт =2,016кВт= 20,266 кВт (мощность).

Планируемый  расход электрической энергии в 2018 году:

функционируют 136 ламп на уровне базового года,  из них 66шт.  ДРЛ 250 ВТ и 70 шт. энергосберегающие  лампы  мощностью 32 ВТ.  Итоговая мощность всех ламп в 2018 году: 66 шт. х 0,250 кВт =16,5 квт +70 шт. х 0,032 квт =2,24 кВт= 18,74 кВт (мощность).

Экономия мощности 1,526 кВт (мощность) х 2960,1 час (период работы в год) = 4517,1кВт\час - годовой объем экономии электрической энергии  (ожидаемый результат в натуральном выражении). 4517,12 х 8,27 рублей за кВт (цена) =37235 рублей в год  - стоимость за уличное освещение (ожидаемый результат в стоимостном выражении за 2018 год).

Справочно: экономия рассчитана при условии, что не будут введены новые точки энергопотребления. Средний срок службы энергосберегающих ламп 10000 часов (в 10 раз больше, чем у ламп накаливания), включение происходит без мерцания лампы, обеспечивая ее равномерное свечение.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации  Программы рассчитаны на 2016 – 2018 годы включительно.  При  необходимости  возможна  корректировка мероприятий Программы.

Финансирование данной программы предусмотрено в размере 9,0 тыс. рублей, на следующие мероприятия:

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные – 7,0 тысяч рублей, предусмотрено на замену ламп 20 штук  на лампы ЭС ОК компакт FS 24Вт белый  Е27  по цене 280,00 рублей за штуку.

Источник финансирования – местный бюджет

Программа позволит эффективно использовать энергетические ресурсы, в сочетании интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, что позволит экономить топливно-энергетические ресурсы и сократиться затраты бюджетных средств.

6. Описание системы управления реализацией программы

Ведомственной программе по согласованию с финансовым отделом администрации Журавского сельского поселения Кореновского района может присваиваться отдельный код бюджетной классификации.

Уточнение параметров утверждаемых ведомственных программ, в том числе индикаторов целей программы, осуществляется в порядке, установленном для утверждения данных программ.

Ведомственная программа реализуется администрацией Журавского сельского поселения Кореновского района, которая несет ответственность за решение задач путем реализации ведомственной программы и за обеспечение утвержденных значений индикаторов ведомственной программы. В целях достижения  результатов Программы:

обеспечивается оперативное управление реализацией  и координацией деятельности ответственных исполнителей Программы;

размещаются  муниципальные заказы, необходимые для реализации Программы в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», нормативно-правовыми актами Журавского сельского поселения Кореновского района;

для проведения текущего мониторинга реализации программы ежеквартально до 25 числа,  следующего за отчетным кварталом, подготавливается  финансовым отделом отчет, который содержит перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов финансирования и источника финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы,  анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий (по показателям, не  достигшим запланированного уровня, приводятся предложения по их дальнейшему достижению);

в срок до 1 февраля  года, следующего за отчетным, подготавливается итоговый отчет о выполнении мероприятий программы,  оценка эффективности и результативности реализации программы.

Контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляется главой Журавского сельского поселения Кореновского района, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием контрольно-ревизионного органа поселения.

Данные о выполнении ведомственных программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются финансовым отделом администрации Журавского сельского поселения Кореновского района в общий отдел администрации Журавского сельского поселения Кореновского района в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности.

Финансовый отдел администрации Журавского сельского поселения Кореновского района несет ответственность за достоверность данных о ходе реализации ведомственной программы.

Общий отдел администрации Журавского сельского поселения Кореновского района совместно с финансовым отделом администрации Журавского сельского поселения Кореновского района готовит сводный отчет о финансировании, итогах и эффективности реализации мероприятий

бюджетных ведомственных программ и представляет его на рассмотрение главе Журавского сельского поселения Кореновского района.

На основании результатов мониторинга ведомственной  программы, могут быть вынесены следующие решения:

об увеличении доли бюджета Журавского сельского поселения Кореновского района в финансировании ведомственной программы в последующих периодах ее реализации;

о приостановлении реализации ведомственной программы;

о реструктуризации ведомственной программы;

о разработке новой аналогичной ведомственной программы.

Досрочное прекращение реализации ведомственной программы может осуществляться в случае:

внесения финансовым отделом администрации Журавского сельского поселения Кореновского района предложения о прекращении реализации ведомственной программы по результатам мониторинга и оценки эффективности ее реализации.

В случае досрочного прекращения реализации ведомственной программы финансовый отдел администрации Журавского сельского поселения Кореновского района представляет главе Журавского сельского поселения Кореновского района предложения по сокращению (перераспределению) бюджетных ассигнований субъекта бюджетного планирования.

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с  постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».

- Глава Журавского

- сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник