| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района | Главе Журавского сельского поселения Кореновского района И.В. Солодовник |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Газификация Журавского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Строительство объекта части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от № 194 до № 182, Кореновкого района, Краснадарского края» | 2015 | План | 206,0 | 206,0 | 0 | 0 | 0 | 15% Расходы запланированы на 3-4-й квартал 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Южной и ул.Братской в станице Журавской, Кореновкого района, Краснадарского края» | 2015 | План | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 77% Расходы запланированы на 2 кв. 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 77,0 | 77,0 |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание (эксплуатация газораспределительной сети) по ул. Северной в ст. Журавской | 2015 | План | 23,1 | 23,1 |  |  |  | Расходы запланированы –ежеквартально на 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 15,1 | 15,1 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2015 | План | 329,1 | 329,1 | 0 | 0 | 0 | 37% |
|  |  |  | Исполнение | 122,1 | 122,1 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник финансового отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                                                                    М.А. Боровец