| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в  Журавском сельском поселении на 2015 год»

за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источни ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ямочный ремонт наиболее загруженных участков дорог с асфальтобетонным покрытием по улицам Журавского сельского поселения В том числе: Софинансирование расходных обязательств в соответствии с подпрограммой «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края»государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2015 году по ремонту- ул.Садовой от ПК0+00(ул.Красная) до ПК 3+05 в ст.Журавской |  | План | 2013,1 | 933,1 | 0 | 1080,0 | 0 | 48% Срок реализации 2-3 квартал 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 980,6 | 111,3 | 0 | 869,3 | 0 |  |
| 2 | Ямочный ремонт дорог с гравийным покрытием по улицам Журавского сельского поселения | 2015 | План | 176,4 | 176,4 | 0 | 0 | 0 | 0 Расходы запланированы на 3-4 квартал 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Нанесение линий дорожной разметки | 2015 | план | 17,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 Расходы запланированы на 3-4 квартал 2015г |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Установка дорожных знаков | 2015 | план | 199,0 | 199,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 199,0 | 199,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности движения | 2015 | план | 130,0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 130,0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2015 | План | 2536,0 | 1456,0 | 0 | 1080,0 | 0 | 51,6% |
|  |  |  | Исполнение | 1309,6 | 440,3 | 0 | 869,3 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                             Т.П. Манько