| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Развитие водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

за 1 полугодие 2015 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт линии водопровода по участкам, имеющим наиболее частое число порывов, 300 метров | 2015 | План | 38,2 | 38,2 | 0 | 0 | 0 | 0 Расходы запланированы на 3-й квартал |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Реконструкция, модернизация магистрального водопровода артскважина СТФ-ул.Северная в ст.Журавской | 2015 | План | 11,8 | 11,8 |  |  |  | 0 Расходы запланированы на 2 квартал 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 11,8 | 11,8 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2015 | План | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | Исполнение | 11,8 | 11,8 | 0 | 0 | 0 |  |

Специалист 1-ой   категории

финансового отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                           Е.С.Манько